КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

АИС управления договорной и сметной деятельностью предприятия

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

АИС управления договорной и сметной деятельностью предприятия

1.2 Суть проекта

Разработка автоматизированной информационной системы (АИС), предназначенной для централизованного управления договорами и сметными документами предприятия. Система обеспечивает сквозное сопровождение документации на всех этапах жизненного цикла договора.

1.3 Бизнес-окружение проекта

В большинстве предприятий, осуществляющих договорную деятельность, процессы работы с документами характеризуются высоким уровнем ручного труда и отсутствием единого информационного пространства. Договоры, сметы и сопутствующие документы хранятся разрозненно, процессы согласования непрозрачны, контроль исполнения обязательств затруднён. Проект направлен на устранение указанных проблем. Высший менеджмент ожидает повышения прозрачности договорной деятельности, сокращения сроков согласования и снижения операционных издержек, связанных с ручной обработкой документов. Целевая аудитория продукта — предприятия различных отраслей, работающие с большим объёмом договорной документации: менеджеры, юристы, финансисты и руководители подразделений.

1.4 Цели проекта и требования по внедрению продукта

Основная цель проекта — повышение эффективности управления договорными и финансовыми обязательствами предприятия путём автоматизации процессов учёта, согласования и анализа договорной документации. Задачи проекта: - Централизовать хранение всех договоров и сопутствующей документации (сметы, дополнительные соглашения, акты). - Обеспечить прозрачный процесс согласования и утверждения документов с фиксацией истории изменений. - Реализовать контроль финансовых показателей договора и сроков исполнения обязательств. - Предоставить аналитические инструменты для принятия управленческих решений. Требования по внедрению: - Проведение опытной эксплуатации перед переводом системы в промышленную эксплуатацию. - Обучение конечных пользователей работе с системой. - Перенос актуальных данных о действующих договорах из существующих источников.

1.5 Аналоги продукта

1С:Документооборот (https://1c.ru/docflow) — система автоматизации документооборота и договорной деятельности. ELMA365 (https://elma365.com) — платформа для автоматизации бизнес-процессов, включая договорное делопроизводство. Битрикс24 (https://bitrix24.ru) — система управления задачами и документами с функциями работы с договорами. Разрабатываемая АИС отличается от аналогов тесной интеграцией сметного учёта с договорным модулем и ориентацией на специфику внутренних процессов конкретного предприятия.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

- Дистрибутив программного обеспечения АИС, готовый к установке. - Руководство пользователя. - Руководство системного администратора. - Программа и методика испытаний. - Исходный код системы с технической документацией.

2.2 Требованиями к продукту являются (продукт позволяет):

2.2.1 Требования бизнес-уровня - Обеспечить ведение полного жизненного цикла договора: от создания проекта до закрытия. - Связать договоры со сметами и финансовыми документами в единой системе. - Формировать отчётность по исполнению договоров и состоянию взаиморасчётов.

2.2.2 Пользовательские требования (высокоуровневые) - Создание и редактирование договоров по шаблонам с прикреплением сметной документации. - Проведение процедуры согласования и утверждения документов с возможностью оставлять комментарии. - Поиск документов по ключевым реквизитам (номер, дата, контрагент). - Просмотр аналитики и сводных отчётов руководителем. - Управление справочниками и правами доступа пользователей администратором.

2.2.3 Требования системного уровня - Веб-интерфейс, доступный без установки дополнительного программного обеспечения на рабочих местах пользователей. - Разграничение прав доступа в соответствии с ролевой моделью. - Хранение документов с историей версий и возможностью восстановления предыдущих редакций. - Надёжность хранения данных, защита от несанкционированного доступа.

2.2.4 Требования технического уровня - Система реализуется в виде клиент-серверного веб-приложения. - Серверная часть: Python (Django), СУБД MySQL. - Клиентская часть: React.js (SPA), адаптивная вёрстка (поддержка ПК и планшетов). - Система предоставляет программный интерфейс (API) для возможной интеграции с внешними системами.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

- Ведение бухгалтерского и налогового учёта. - Разработка и расчёт сметной документации — система хранит готовые сметы, но не является сметным программным обеспечением. - Интеграция с государственными информационными системами. - Средства управления проектами (диаграммы Ганта, agile-доски).

2.4 Правила приёмки поставок:

Приёмка результатов осуществляется комиссией в составе представителей заказчика и исполнителя. Основанием для сдачи служит акт приёмки-сдачи выполненных работ. Критерии приёмки: - Успешное прохождение тест-кейсов в соответствии с программой и методикой испытаний. - Соответствие реализованного функционала требованиям технического задания. - Наличие комплекта пользовательской и технической документации.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 01.02.2026 |
| Веха 1: Анализ требований и согласование концепции проекта | 27.02.2026 |
| Веха 2: Разработка и согласование технического задания | 01.03.2026 |
| Веха 3: Готовность прототипа интерфейса и архитектуры системы | 30.03.2026 |
| Веха 4: Реализация основных модулей системы | 16.04.2026 |
| Веха 5: Тестирование и опытная эксплуатация | 15.05.2026 |
| Завершение проекта | 15.05.2026 |
| 3.2 Общий бюджет проекта |  |
| Проект выполняется в рамках учебной деятельности без привлечения внешнего финансирования. Бюджет проекта ограничен имеющимися в распоряжении команды ресурсами. Используемые программные инструменты и среды разработки относятся к категории свободно распространяемого программного обеспечения либо предоставляются по студенческим лицензиям. Инфраструктурные затраты сведены к минимуму за счёт использования локальных сред разработки. |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| - Система разрабатывается как учебный проект в рамках курсовой работы. - Технологический стек определяется командой проекта исходя из имеющихся компетенций. - Используются только свободно распространяемые программные средства и инструменты разработки. - Разработка ведётся командой из двух человек с совмещением ролей аналитика, разработчика и тестировщика. - Изменения в требованиях фиксируются и согласовываются с научным руководителем. |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Наумов Денис Олегович — руководитель проекта, ответственный за общую координацию работ и технические решения.

4.2 Полномочия руководителя проекта

- Принятие решений по архитектуре системы и выбору технологического стека. - Распределение задач между участниками команды. - Взаимодействие с научным руководителем и согласование промежуточных результатов. - Принятие решений об изменении требований и корректировке плана работ. - Контроль соответствия разрабатываемого продукта поставленным целям проекта.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

В рамках учебного проекта роль заказчика выполняет кафедра, осуществляющая контроль и оценку результатов работы. Интересы условного заказчика представляет научный руководитель проекта.

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Конечными пользователями системы являются сотрудники предприятия, задействованные в процессах договорной деятельности: менеджеры по договорам, юристы, финансисты, руководители подразделений, а также системный администратор.

5.3 Спонсор проекта

Проект выполняется в рамках учебной деятельности. Функции спонсора проекта возложены на научного руководителя, обеспечивающего методическую поддержку и ресурсы учебного заведения.

5.4 Куратор проекта

Мухтаров Адель Рамилевич — куратор проекта, обеспечивает взаимодействие внутри команды, участвует в контроле качества разрабатываемых артефактов и промежуточных результатов.

5.5 Команда проекта

Команда проекта состоит из двух человек, совмещающих роли аналитика, разработчика и тестировщика: - Наумов Денис Олегович — руководитель проекта, backend-разработчик, системный аналитик. - Мухтаров Адель Рамилевич — frontend-разработчик, тестировщик, технический писатель. Привлечение внешних специалистов и субподрядчиков не предусмотрено. Все работы выполняются силами команды проекта.

5.6 Инфраструктура

Для разработки используются персональные компьютеры участников команды. Специализированное серверное оборудование не требуется — система разворачивается в локальной среде разработки. - Среда разработки: свободно распространяемые IDE и инструменты (Visual Studio Code и аналоги). - Система контроля версий: Git (репозиторий размещается на общедоступном хостинге). - СУБД: свободно распространяемая реляционная база данных. - Все используемые программные средства доступны по свободным или студенческим лицензиям, дополнительных затрат не требуют.